ИНФОРМАЦИЯ

по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Муниципальному казенному учреждению «Комитет по транспорту Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» на приобретение и установку остановочных павильонов и информационных остановочных аншлагов за 2013-2014 годы и текущий период 2015 года

В соответствии с поручением Председателя Контрольно-счетной палаты города Казани от 06.07.2015 №32 проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Муниципальному казенному учреждению «Комитет по транспорту Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» на приобретение и установку остановочных павильонов и информационных остановочных аншлагов за 2013-2014 годы и текущий период 2015 года (акт проверки от 16.07.2015).

Финансовое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Комитет по транспорту Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (далее по тексту – Комитет) в проверяемом периоде осуществлялось за счет средств бюджета г.Казани.

Проверен объем финансирования в общей сумме 25 025,4 тыс.рублей.

Установлено нарушений финансово-бюджетного законодательства на общую сумму 531,0 тыс.рублей, в том числе:

- нарушения установленных процедур закупок;

- прочие нарушения и недостатки – 531,0 тыс.рублей.

Нарушение установленных процедур закупок выразилось в следующем.

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при исполнении 3-х муниципальных контрактов, заключенных Комитетом с подрядными организациями на  выполнение работ по изготовлению и монтажу остановочных павильонов, допущено изменение предмета контракта в одностороннем порядке – установка отдельных остановочных павильонов произведена по адресам, отличным от указанных в условиях контрактов.

Прочие нарушения и недостатки

1. В нарушение пункта 4.2 контрактов на  выполнение работ по изготовлению и монтажу остановочных павильонов, приемка работ по изготовлению и монтажу остановочных павильонов оформлена актами сдачи-приемки остановочных павильонов автобусного (троллейбусного) маршрута остановки, которые в большей своей части не согласованы с руководителем Комитета, главами администраций районов города и с директорами подрядных организаций.

2. В ходе проверки Комитетом не представлены  предусмотренные пунктом 3.1.3 контрактов от 13.05.2013 №2013.11798, от 15.05.2013 №2013.12743, от 15.05.2013 №213.12745, от 27.05.2013 №2013.13279 акты, определяющие зону монтажа павильона по каждому объекту.

3. В нарушение постановления Исполнительного комитета г.Казани от 04.03.2013 №2351 (в редакции от 18.04.2013) местоположение и наименование отдельных остановочных пунктов в актах сдачи-приемки к муниципальным контрактам от 13.05.2013 №2013.11798, от 15.05.2013 №2013.12743, от 15.05.2013 №213.12745, от 27.05.2013 №2013.13279 не соответствуют Перечню остановочных пунктов, расположенных на маршрутах Универсиады-2013, утвержденному настоящим постановлением.

4. Во исполнение постановления от 05.06.2013 №5339, в июне 2013 года Комитетом на основании актов приема-передачи основных средств, утвержденных председателем МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани», произведена передача остановочных павильонов на баланс районных администраций.

Разделом 6 «Гарантийные обязательства» контрактов от 13.05.2013 №2013.11798, от 15.05.2013 №2013.12743, от 15.05.2013 №213.12745, от 27.05.2013 №2013.13279 на изготовление и монтаж павильонов подрядные организации приняли на себя гарантийные обязательства на монтаж остановочного павильона – 36 мес., на лакокрасочное покрытие павильона –24 мес., на металлоконструкции павильона – 36 мес. Согласно пункту 6.3 вышеуказанных контрактов право направления рекламации в адрес подрядных организаций имеет только Комитет.

Передача Комитетом остановочных павильонов на баланс районным администрациям осуществлялась без оформления гарантийного письма от Комитета, составленного на основе контрактов на выполнение работ с соответствующими подрядными организациями, что в дальнейшем могло привести к дополнительной нагрузке на бюджет г.Казани в части оплаты ремонта павильонов новыми балансодержателями.

5. В связи с безвозмездной передачей остановочных информационных указателей в муниципальную казну г.Казани на основании приказа председателя Комитета от 18.07.2014 №42 Комитетом проведена инвентаризация передаваемого имущества, в ходе которой выявлена недостача 245 штук остановочных указателей на общую сумму 466,3 тыс.рублей (акт о результатах инвентаризации от 30.07.2014 №0000001АО, ведомость расхождений от 30.07.2014).

В нарушение пункта 5.5 Методических указаний об инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49, списание недостачи в размере 466,3 тыс.рублей, установленной по результатам инвентаризации на 30.07.2014, произведено только 02.10.2014 (Акт о списании объекта основных средств (ф.0306003) от 02.10.2014 №00000004), что противоречит требованиям своевременности и достоверности отражения фактов хозяйственной жизни (результатов операций) в бухгалтерском учете учреждения, установленным статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон №402-ФЗ), пунктом 9 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ №157н (далее – Инструкция №157н).

6. В нарушение пункта 85 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.12.2010 №162н, пункта 220 Инструкции №157н, сумма ущерба от недостачи в размере 466,3 тыс.рублей не отражена на счете 0 209 71 000 «Расчеты по ущербу основным средствам», что также противоречит требованиям своевременности и достоверности отражения фактов хозяйственной жизни (результатов операций) в бухгалтерском учете учреждения, установленным статьей 9 Федерального закона №402-ФЗ, пунктом 9 Инструкции №157н.

7. В нарушение пункта 158 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н, в таблице №6 «Сведения о проведении инвентаризаций» Пояснительной записки к Балансу (ф. 0503130) за 2014 год отсутствует информация о проведенной Комитетом инвентаризации остановочных аншлагов.

8. В соответствии с пунктом 5.1 контракта от 22.04.2013 №2013.9185 и техническим заданием к нему, гарантийный срок на конструктивные элементы поставленных ООО «Производственное предприятие Город» указателей составляет 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. При этом все  должны быть в исправном состоянии; знак не должен выйти из строя по причине потери прочности, устойчивости, из-за конструктивных просчетов, брака при изготовлении, износа, коррозии или иных дефектов конструктивных элементов.

Поскольку часть маршрутных остановочных указателей в количестве 34 шт. на сумму 64,7 тыс. рублей утеряна в результате воздействия погодных условий, Комитет должен был воспользоваться предусмотренным контрактом правом требования замены указателей. В результате того, что Комитет не воспользовался правом требования замены указателей, привело, в свою очередь, к потере муниципального имущества в виде 34 маршрутных остановочных указателей общей стоимостью 64,7 тыс.рублей.

Контрольно-счетной палатой города Казани выявленные нарушения действующего законодательства в деятельности учреждения для принятия мер по их устранению и привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности направлены Председателю МКУ «Комитет по транспорту Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» и прокуратуру города Казани.